# Saree ERP – Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản: 2.0 | Ngày cập nhật: 22/05/2026

Hệ thống ERP cho Điện Lạnh Sài Gòn

# Mục lục

1. Đăng nhập & Phân quyền

2. Tổng quan Dashboard

3. Quản lý Báo giá (Quotation)

3.1 Tạo báo giá mới

3.2 Luồng 11 giai đoạn

3.3 Duyệt với nhiều người phê duyệt

4. Quản lý Dự án

4.1 Tạo dự án khách hàng (từ báo giá)

4.2 Tạo dự án nội bộ

5. Quản lý Hạng mục & Cây công việc (5 tầng)

5.1 Cấu trúc 5 tầng

5.2 Tạo Hạng mục và các tầng con

5.3 Xem dạng cây (Tree view)

6. Mẫu công việc (Task Profile)

6.1 Lưu Hạng mục làm mẫu

6.2 Áp dụng mẫu vào dự án mới

6.3 Quản lý mẫu

7. Theo dõi tiến độ công việc

8. Quản lý người dùng & Vai trò

# 1. Đăng nhập & Phân quyền

Truy cập hệ thống qua trình duyệt web. Nhập email và mật khẩu được cấp bởi quản trị viên.

## Các vai trò chính

Superuser / Admin: Toàn quyền hệ thống, quản lý người dùng, vai trò, công ty

Director (Giám đốc): Phê duyệt khảo sát, thiết kế kỹ thuật, báo giá

Sales Manager: Tạo báo giá, finalize báo giá trước khi gửi khách

Project Manager: Quản lý dự án, phân công task, theo dõi tiến độ

Technician: Thực hiện công việc, cập nhật tiến độ, báo cáo

Accountant: Quản lý hợp đồng, thanh toán

# 2. Tổng quan Dashboard

Dashboard hiển thị các chỉ số tổng quan: dự án đang hoạt động, báo giá chờ xử lý, task của bạn hôm nay.

Dự án đang hoạt động: click vào tên để vào chi tiết dự án

Báo giá chờ duyệt: danh sách báo giá cần hành động của bạn

Task hôm nay: công việc được giao có deadline hôm nay hoặc đang trễ

# 3. Quản lý Báo giá

## 3.1 Tạo báo giá mới

Vào menu Báo giá → nhấn Tạo báo giá mới

Điền thông tin: tên khách hàng, dịch vụ, mô tả yêu cầu

Nhấn Lưu. Báo giá được tạo ở giai đoạn S1_INIT

## 3.2 Luồng 11 giai đoạn

S1_INIT – Khởi tạo: Sales tạo báo giá ban đầu

S2_DIRECTOR_APPROVE_SURVEY – GĐ duyệt khảo sát: Giám đốc xem xét yêu cầu khảo sát

S3_TECH_DESIGN – Thiết kế kỹ thuật: Kỹ thuật viên thực hiện khảo sát & thiết kế

S3B_TECH_REVISE – Kỹ thuật chỉnh sửa: Chỉnh sửa theo yêu cầu của giám đốc

S4_DIRECTOR_APPROVE_DESIGN – GĐ duyệt thiết kế: Giám đốc phê duyệt bản thiết kế

S5_PROCUREMENT_PRICING – Báo giá vật tư: Bộ phận mua hàng nhập giá vật tư

S6_SALES_FINALIZE – Sales hoàn thiện: Sales lập bảng báo giá chính thức

S7_DIRECTOR_APPROVE_QUOTE – GĐ duyệt báo giá: Giám đốc phê duyệt báo giá cuối

S8_SENT_TO_CLIENT – Gửi khách hàng: Báo giá được gửi cho khách

S8B_NEGOTIATION_REVIEW – Đàm phán: Đàm phán điều chỉnh với khách hàng

S9_CONTRACT – Hợp đồng: Ký hợp đồng, tạo dự án

## 3.3 Duyệt với nhiều người phê duyệt

Tại các giai đoạn duyệt của Giám đốc, hệ thống hỗ trợ thêm người phê duyệt phụ (co-approver) hoặc ủy quyền (delegate).

Co-approver: TẤT CẢ người được thêm phải bấm Phê duyệt thì giai đoạn mới chuyển tiếp

Delegate: chỉ cần 1 người được ủy quyền phê duyệt là đủ

Thêm người duyệt: nhấn nút Thêm người duyệt trong panel hành động → chọn loại và người dùng

Xóa người duyệt: nhấn icon thùng rác → xác nhận → nếu GĐ đã duyệt và không còn co-approver nào, giai đoạn tự động chuyển tiếp

# 4. Quản lý Dự án

## 4.1 Tạo dự án khách hàng (từ báo giá)

Dự án khách hàng được tạo tự động khi báo giá đạt giai đoạn S9_CONTRACT và hợp đồng được ký.

Tại báo giá ở giai đoạn S8/S8B/S9, nhấn Tạo hợp đồng

Điền thông tin hợp đồng: giá trị, ngày ký, file đính kèm

Hệ thống tự động tạo dự án với: nhân sự từ báo giá, ngày bắt đầu/kết thúc từ hợp đồng

## 4.2 Tạo dự án nội bộ

Dự án nội bộ được tạo trực tiếp, không cần qua quy trình báo giá.

Vào menu Dự án → nhấn Tạo dự án

Chọn loại Dự án nội bộ

Nhập: Tên dự án, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc

Nhấn Tạo nội bộ. Dự án được tạo ngay với trạng thái 'Lên kế hoạch'

Lưu ý: dự án nội bộ hiển thị badge màu tím để phân biệt với dự án khách hàng (màu xanh).

# 5. Quản lý Hạng mục & Cây công việc (5 tầng)

## 5.1 Cấu trúc 5 tầng

Mỗi dự án có cây công việc phân tầng tối đa 5 cấp:

Tầng 0 – Hạng mục: Nhóm lớn nhất, ví dụ: Hệ thống điện, Hệ thống lạnh

Tầng 1 – Công việc: Phân chia trong hạng mục

Tầng 2 – Đầu việc: Công việc cụ thể hơn

Tầng 3 – Bước: Các bước thực hiện

Tầng 4 – Chi tiết: Mức nhỏ nhất, không thể tạo con

## 5.2 Tạo Hạng mục và các tầng con

Trong trang chi tiết dự án, tab Công việc → nhấn Tạo Hạng mục

Nhập tên, mô tả, ngày bắt đầu/kết thúc, người phụ trách

Tùy chọn: chọn Mẫu công việc để tự động tạo cây con từ template

Để tạo tầng con: vào chi tiết task cha → nhấn Thêm công việc con

Hệ thống tự động xác định tầng (level) dựa theo task cha. Task tầng 4 không thể thêm con.

## 5.3 Xem dạng cây (Tree view)

Trong tab Công việc, nhấn tab Cây để chuyển sang giao diện cây

Nhấn vào mũi tên ▶ để mở rộng / thu gọn node

Nhấn vào tên task để xem chi tiết

Nhấn ⋮ (menu) tại Hạng mục (tầng 0) để lưu làm mẫu

# 6. Mẫu công việc (Task Profile)

Task Profile cho phép lưu lại cấu trúc cây công việc của một Hạng mục để tái sử dụng trong các dự án khác. Mẫu thuộc phạm vi công ty.

## 6.1 Lưu Hạng mục làm mẫu

Trong Tree view, nhấn ⋮ bên cạnh Hạng mục (tầng 0)

Chọn Lưu làm mẫu

Nhập tên mẫu và mô tả (tùy chọn)

Nhấn Lưu mẫu. Toàn bộ cây con được lưu kèm thời lượng (duration_days) tính từ ngày bắt đầu/kết thúc

## 6.2 Áp dụng mẫu vào dự án mới

Khi tạo Hạng mục mới: chọn trường Mẫu công việc → chọn mẫu muốn dùng

Hoặc trong Tree view: nhấn nút Mẫu → Áp dụng mẫu → chọn mẫu và task cha (nếu có)

Chọn người phụ trách cho các task được tạo từ mẫu

Nhấn Áp dụng. Hệ thống tạo cây công việc với ngày bắt đầu = ngày tạo, thời lượng giữ nguyên từ mẫu

Lưu ý: ngày cụ thể cần được điều chỉnh sau khi áp dụng mẫu.

## 6.3 Quản lý mẫu

Nhấn nút Mẫu trong tab Công việc → Quản lý mẫu

Danh sách hiển thị tất cả mẫu của công ty

Có thể xem chi tiết, chỉnh sửa tên/mô tả, hoặc xóa mẫu không dùng nữa

# 7. Theo dõi tiến độ công việc

## Trạng thái công việc

todo: Chưa bắt đầu

in_progress: Đang thực hiện

review: Chờ nghiệm thu – tự động khi tiến độ đạt 100%

done: Hoàn thành – do quản lý xác nhận

blocked: Bị chặn bởi task khác

cancelled: Hủy bỏ

## Cập nhật tiến độ

Vào chi tiết task → tab Tiến độ

Nhấn Thêm báo cáo tiến độ

Nhập % hoàn thành (cộng dồn) và ghi chú

Khi tổng tiến độ đạt 100%, task tự chuyển sang trạng thái 'review'

Tiến độ task cha được tính tự động từ trung bình tiến độ các task con (đệ quy).

## Task bị chặn (Blocked)

Task bị chặn không thể thêm tiến độ cho đến khi task chặn được hoàn thành

Để thêm điều kiện chặn: vào tab Phụ thuộc → thêm task tiên quyết

# 8. Quản lý người dùng & Vai trò

## Tạo người dùng mới

Vào Settings → Người dùng → Thêm người dùng

Nhập email, họ tên, vai trò

Người dùng nhận email với thông tin đăng nhập

## Phân quyền theo vai trò

Mỗi vai trò có tập quyền riêng. Quản trị viên có thể tùy chỉnh quyền cho từng vai trò trong Settings → Phân quyền.

PROJECT_VIEW: xem dự án của mình

PROJECT_VIEW_ALL: xem tất cả dự án

PROJECT_CREATE: tạo dự án mới

QUOTATION_VIEW / QUOTATION_CREATE / QUOTATION_APPROVE: quyền với báo giá

TASK_VIEW / TASK_CREATE / TASK_MANAGE: quyền với công việc